**Бюджет проекту «Здорове дозвілля»**

| Найменування товарів  (робіт, послуг) | Ціна за одиницю, грн. | Одиниць | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Волейбольний майданчик**  Підготовка ділянки (слід врахувати, що на площі влаштування площадки високий рівень грунтових вод). | | | |
| Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250мм | 820,84 | 2,86 | 2348,00 |
| Ущільнення грунту щебенем | 2646,61 | 2,86 | 7569,00 |
| Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів т. 200мм з розрівнюванням | 939,72 | 57,2 | 53752,00 |
| Об’єм грунту від розробки корита становить 57,2 м. куб. |  |  |  |
| Підготовлення грунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15см – використати об’єм грунту від влаштування корита | 1629,03 | 2,86 | 4659,00 |
| Додатковий шар рослинної землі т. 10см для посіву газонних трав. |  |  |  |
| Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м. куб., група грунтів 2 | 37998,20 | 0,0286 | 1087,00 |
| Перевезення грунту до 15 км | 69,30 | 32,89 | 2279,00 |
| Додатковий шар т. 10 см рослинної землі, додавати до розцінки, 47-25-4 | 445,65 | 2,86 | 1275,00 |
| Посів площі вручну | 728,85 | 2,86 | 2085,00 |
| Конструкція сітки волейбольної універсальна (стійки +розтяжки) | 1210,00 | 1 | 1210,00 |
| Сітка волейбольна на розтяжках | 850,00 | 1 | 850,00 |
| Лавка відпочинкова(металева основа з деревꞌяним сидінням) | 2280,00 | 4 | 9120,00 |
| Загальновиробничі витрати |  |  | 11153,00 |
|  |  |  | **97387,00** |
| **Дитячий ігровий майданчик**  Підготовка ділянки (слід врахувати, що на площі влаштування площадки високий рівень грунтових вод). | | | |
| Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250мм | 820,84 | 3,74 | 3070,00 |
| Ущільнення грунту щебенем | 2646,61 | 3,74 | 9898,00 |
| Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів т. 200мм з розрівнюванням | 939,72 | 74,8 | 70291,00 |
| Об’єм грунту від розробки корита становить 74,8 м. куб. |  |  |  |
| Підготовлення грунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15см – використати об’єм грунту від влаштування корита | 1629,03 | 3,74 | 6093,00 |
| Додатковий шар рослинної землі т. 10см для посіву газонних трав. |  |  |  |
| Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м. куб., група грунтів 2 | 37998,20 | 0,0374 | 1421,00 |
| Перевезення грунту до 15 км | 69,30 | 43,01 | 2981,00 |
| Додатковий шар т. 10 см рослинної землі, додавати до розцінки, 47-25-4 | 445,65 | 3,74 | 1667,00 |
| Посів площі вручну | 728,85 | 3,74 | 2726,00 |
| Карусель дитяча | 11200,00 | 1 | 11200,00 |
| Ігровий комплекс | 16500,00 | 1 | 16500,00 |
| Ігровий будиночок | 20000,00 | 1 | 20000,00 |
| Балансир КБ | 4500,00 | 1 | 4500,00 |
| Гойдалка дитяча дворова | 3700,00 | 1 | 3700,00 |
| Манеж гірка | 5300,00 | 1 | 5300,00 |
| Пісочниця «Пісочне місто» | 21860,00 | 1 | 21860,00 |
| Лавка відпочинкова(металева основа з деревꞌяним сидіння та спинкою) | 2700,00 | 6 | 16200,00 |
| Суміш насіння газонних трав | 25038,41 | 0,0748 | 1873,00 |
| Загальновиробничі витрати |  |  | 14585,00 |
| Доставка і монтаж |  |  | 10000,00 |
| Інші витрати  (усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, повꞌязаних з інфляційними процесами, податок на додану вартість…) |  |  | 78746,00 |
|  |  |  | **302611,00** |
| **ВСЬОГО:** | | | **399998,00** |